# Fases del proyecto

- Inicio del proyecto

Durante la fase inicial, el alcance inicial de la Eurotunnel fue crear un vínculo de transporte fijo entre Inglaterra y Francia. La expectativa era que esto fomentar el desarrollo económico, mejorar el comercio europeo y proporcionan un método de transporte de alta velocidad alternativo a los modos existentes (aviones y barcos).

En 1986 el proyecto fue adjudicado a grupo túnel canal/FranceManche. La propuesta incluía un túnel de doble carril de 32 millas (km 51,5) para dar cabida a través de trenes y trenes de transporte llevar coche y camiones especiales. El precio de oferta fue US$ 5,5 billones con inversión privada.

Presidentes

- Margaret Thatcher (Inglaterra)

- Francois Mitterrand(Francia)

- Planificación del proyecto

En la planificación de proyecto del túnel del canal

Construcción del túnel desde cada país

Uso de tuneladoras

Fecha de Inicio: Cuarto trimestre de 1987

Fecha de fin: 15 de diciembre de 1994

Lista de implementaciones:

- Construcción del túnel, son 3 túneles dos de transporte y uno de mantenimiento.

- Construcción de terminas a ambos lados del canal.

- Construcción de líneas férreas 195 km.

- Sistema de refrigeración.

- Nuevos trenes.

- Ejecución del proyecto

La fase de implementación del proyecto Túnel de la Mancha empezó en el cuarto trimestre de 1987, con la adjudicación de un contrato de concesión al grupo/FranceManche  (CTG/FM) de US$ 5,5 billones y terminó el 15 de diciembre de 1994.

La ejecución del proyecto se dividió en la construcción de túnel por cada país y encontrarse en el centro.

Se usa maquinas tuneladoras que cortan la roca para crear el camino.

- Cierre del proyecto

El proyecto términos un año más tarde, el presupuesto se excedió.

# Entregables

- Construcción del túnel, son 3 túneles dos de transporte y uno de mantenimiento.

- Construcción de terminas a ambos lados del canal.

- Construcción de líneas férreas 195 km.

- Sistema de refrigeración.

- Nuevos trenes.

# Elicitación de requerimientos

- Estudio de viabilidad del proyecto técnico y económico.

- Busque de inversores privados.

- licitación de la construcción.

- Implementación de los entregables