RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TIPO

GENERAL – GENERAL

- ¿Qué tipo de estructura organizacional es el estilo tradicional donde los empleados reportan a través de su área de especialidad?

- Funcional

- Matricial apretada

- Matricial equilibrada

- Proyectizada

GENERAL – GENERAL

- ¿Cuál de las siguientes es una característica de la organización matricial?

- Un equipo interdisciplinario realiza el proyecto.

- La organización está separada de los departamentos funcionales.

- El Director del proyecto tiene plena autoridad y responsabilidad.

- El Departamento funcional realiza el proyecto

INTEGRACION – INICIO

- Usted está preparando su Acta de Constitución del Proyecto. Necesitas encontrar una descripción narrativa del proyecto. ¿Qué documento le proporcionará lo que está buscando?

- Caso de negocio

- Declaración del alcance

- Plan estratégico

- Un Enunciado del trabajo (SOW)

GENERAL – GENERAL

- ¿En qué grupo de procesos de la dirección de proyectos generalmente se consume más tiempo y recursos del proyecto?

- Diseño

- Integración

- Planificación

- Ejecución

GENERAL – GENERAL

- Estás ayudando a un gerente de proyecto junior en su primer proyecto. Lo apoya, indicándole donde encontrar un repositorio de formas que incluyen plantillas de Casos de Negocios, Plantillas de Actas de Constitución y otros formatos de ayuda. Este repositorio es un ejemplo de:

- Un activo de los procesos de la organización

- Un Factor Ambiental

- Una restricción

- Enunciado del trabajo (SOW)

INTEGRACIÓN – INICIO

- Todas las siguientes opciones pueden considerarse factores ambientales de la empresa, excepto:

- Condiciones de Mercado.

- Infraestructura de la Organización.

- Estándar Industriales o del Gobierno.

- Lecciones aprendidas de proyectos pasados

GENERAL – GENERAL

- Son procesos del área de conocimiento de la Gestión del Alcance, todos los siguientes, excepto:

- Definir el Alcance, Recopilar Requisitos, Validar el Alcance.

- Crear la EDT, Recopilar Requisitos, Validar el Alcance.

- Validar el Alcance, Planificar la Gestión del Cronograma, Crear la EDT.

- Planificar la Gestión del Alcance, Recopilar Requisitos, Controlar el Alcance.

INTEGRACIÓN – INICIO

- Todos los siguientes son activos de los procesos de la organización excepto:

- Base de datos de riesgos

- Información de proyectos anteriores

- Políticas de control de cambios

- Tolerancia al riesgo

GENERAL – GENERAL

- No es un proceso del Grupo de Procesos de Planificación de proyectos:

- Estimar los costos.

- Estimar la Duración de las Actividades.

- Realizar el Control Integrado de Cambios.

- Planificar la Gestión de las Adquisiciones.

GENERAL – GENERAL

- Gestionar las Comunicaciones:

- Es un proceso del grupo de Procesos de Ejecución.

- Es un proceso del Área de Conocimientos de la Gestión de los Costos.

- Es un proceso del Área de Conocimientos de la Gestión de los Interesados.

- Es un proceso del grupo de Planificación.

INTEGRACION – INICIO

- Son herramientas/técnicas del proceso de Desarrollar el Acta de Constitución:

- Factores ambientales de la empresa.

- Activos de los procesos de la organización.

- Técnicas de Facilitación.

- Reuniones

GENERAL – GENERAL

- Todas las siguientes opciones son un tipo de estructura de la Oficina de Proyectos, excepto:

- Control

- Apoyo

- Dirección

- Matricial

INTEGRACIÓN – INICO

- Una demanda de mercado, una necesidad de negocios, una disposición legal son ejemplos de:

- Razones para contratar a un director de proyectos.

- Razones por las que se inician los proyectos.

- Razones por las que las personas, grupos o las empresas se convierten en interesados.

- Razones para patrocinar un proyecto

GENERAL – GENERAL

- ¿Cuál de las siguientes opciones es el MEJOR uso que se le puede dar a las lecciones aprendidas?

- Registros históricos para proyectos futuros.

- Registro de planificación para el proyecto actual.

- Informar al equipo acerca de lo que ha hecho el director de proyectos.

- Informar al equipo sobre el plan para la dirección del proyecto.

GENERAL – GENERAL

- ¿Quién tiene el MAYOR poder en una organización funcional?

- El director del proyecto.

- El gerente funcional.

- El equipo de trabajo del proyecto.

- El Supervisor de la Calidad

GENERAL – GENERAL

- El Propósito de la Guía del PMBOK es:

- Proporciona las directrices para la dirección de portafolios

- Establecer una metodología de gestión de proyectos

- Proporcionar y promover un vocabulario común dentro de la profesión de gestión de proyectos

- Administrar operaciones de la empresa

INTEGRACIÓN – INICIO

- ¿Cuál de las siguientes acciones sería la MÁS adecuada durante el grupo de procesos de iniciación?

- Definir el equipo de trabajo del proyecto

- Familiarizarse con la cultura de la compañía, en relación con el proyecto.

- Definir el cronograma detallado del proyecto.

- Asegurarse de que todos los procesos de dirección de proyectos hayan sido identificados.

GENERAL – GENERAL

- Es un proceso del Área de Conocimientos de la Gestión de las Comunicaciones:

- Identificar los Interesados.

- Controlar las Comunicaciones

- Desarrollar el cronograma.

- Gestionar el compromiso de los Interesados.

GENERAL – GENERAL

- Indique qué proceso pertenece al Área de conocimientos de la Gestión de la Integración:

- Validar el Alcance.

- Realizar Aseguramiento de Calidad.

- Controlar la Calidad

- Realizar el Control Integrado de Cambios

GENERAL – GENERAL

- Cuántos procesos tiene la Gerencia de Proyectos?:

- 5.

- 42.

- 10

- 49.

GENERAL – GENERAL

- La información del Proyecto tiene los siguientes componentes, excepto:

- Datos sobre el Desempeño del Trabajo

- Información sobre el Desempeño del Trabajo.

- Informe sobre el equipo de trabajo del proyecto

- Informe sobre el desempeño del trabajo.

GENERAL – GENERAL

- ¿Qué es un proyecto?

- Un emprendimiento que solo se realiza a pedido de la Gerencia

- Un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

- Un conjunto de operaciones para lograr un resultado

- Conjunto de actividades de un esfuerzo continuo dentro de la empresa

GENERAL – GENERAL

- ¿Qué es un programa?:

- Una iniciativa empezada por la gerencia.

- Un grupo de proyectos sin relación entre sí que se dirigen de forma coordinada.

- Un grupo de proyectos relacionados que pueden ser manejados en forma coordinada

- Una regulación del gobierno.

GENERAL – GENERAL

- ¿Cuál de las siguientes es una característica de los procesos de dirección del proyecto?

- Único

- Normalizado

- Iterativo

- Innecesario

GENERAL - INICIO

- Controlar el Cronograma, Controlar las Comunicaciones y Controlar las Adquisiciones, son parte del siguiente grupo de procesos:

- Iniciación

- Planificación

- Ejecución

- Seguimiento y control

INTEGRACIÓN – INICIO

- Normalmente, el Acta de Constitución del Proyecto incluye:

- Roles y Responsabilidades del equipo de trabajo del proyecto.

- La estrategia de cómo gestionar a los Interesados

- Un cronograma detallado de las actividades del proyecto.

- El propósito o la justificación del proyecto, Los requisitos de alto nivel, los requisitos de aprobación del proyecto, el director del proyecto asignado, entre otros.

GENERAL – GENERAL

- Todas las siguientes opciones ocurren durante el grupo de procesos de planificación excepto:

- Crear la EDT.

- Recopilar los Requisitos.

- Secuenciar las Actividades.

- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.

GENERAL – GENERAL

- Las siguientes opciones son características de un proyecto, excepto:

- Esfuerzo temporal.

- Comienzo y final definitivos.

- Actividades interrelacionadas.

- Se repite a sí mismo cada mes.

GENERAL – GENERAL

- ¿Qué es un sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS)?

- Un método para determinar cómo se está desarrollando el proyecto.

- Un método para recolectar, integrar y difundir qué y cómo se está desarrollando el proyecto.

- Un sistema manual de seguimiento del estado del proyecto.

- Un sistema computarizado de seguimiento de estado.

GENERAL – GENERAL

- La diferencia entre un proyecto, un programa y un portafolio es que:

- Un proyecto es un esfuerzo temporal, un programa combina dos o más proyectos no relacionados; un portafolio combina dos o más programas y/o proyectos.

- Un proyecto es un esfuerzo temporal con un inicio y final; un portafolio es un grupo de proyectos con fechas de conclusión de final más abierto.

- Un proyecto es un esfuerzo temporal con un inicio y un final, un programa es un conjunto de proyectos relacionados; un portafolio es un grupo de proyectos y programas relacionados con un objetivo estratégico específico.

- Un proyecto es un esfuerzo permanente, un programa son todos los proyectos en un determinado departamento o división, de la empresa.

GENERAL – GENERAL

- La empresa trabaja con un número de compuestos químicos. Su proyecto es consiste en establecer mecanismos que permitan la manipulación y eliminación de todos los productos químicos garantizando el uso correcto de los mismos.

La empresa realiza esto debido a:

- Una Demanda del mercado.

- Una Necesidad de negocio.

- Un Pedido del cliente.

- Un Requisito legal.

INTEGRACIÓN – INICIO

- La constructora para la  que trabajas tiene un contrato para construir una casa de 1,000 metros cuadrados. El cliente quiere mármol procedente de Europa. Para trabajar con el azulejo, por ello necesitas artesanos extremadamente hábiles con herramientas especiales. A que factor ambiental se refiere?

- Cultura de la empresa

- Infraestructura

- Clima

- Disponibilidad de recursos

GENERAL – GENERAL

- Un miembro del equipo tiene tres días de retraso con un reporte. Cinco minutos antes de la reunión en donde el tema del reporte va a ser discutido, él entrega su reporte al gerente del proyecto. El gerente nota  algunos errores graves en este reporte. ¿Qué debe hacer el gerente del proyecto?

- Cancelar la reunión y reprogramarla para cuando el reporte sea corregido.

- Asistir a la reunión y decirle a los demás participantes que hay errores en el reporte.

- Forzar al miembro del equipo a hacer la presentación y permanecer en silencio mientras los otros participantes encuentran los errores.

- Cancelar la reunión y reescribir el reporte.

GENERAL – GENERAL

- El grado en que un interesado particular puede ser capaz de afectar positivamente o negativamente a un proyecto, se define como:

- Nivel de influencia.

- Nivel de participación.

- Nivel de interés

- Nivel de compromiso.

GENERAL – GENERAL

- Cuál de las siguientes opciones no pertenece al Área de Conocimientos de la Gestión de los Riesgos?:

- Identificación de Riesgos.

- Análisis Cuantitativo de Riesgos.

- Controlar los Riesgos

- Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto

GENERAL – GENERAL

- ¿En qué tipo de organización del proyecto, se comparte el poder entre el gerente funcional y el director del proyecto?

- Matricial ajustada.

- Matricial débil.

- Matricial fuerte.

- Matricial equilibrada.

INTEGRACIÓN – INICIO

- ¿Cuál de las siguientes opciones, describe mejor a los Interesados?

- Usuarios finales.

- El público.

- Personas que pueden tener una influencia positiva o negativa en un proyecto.

- El patrocinador y el equipo.

GENERAL – GENERAL

- ¿Cuál de los siguientes NO es un ejemplo de un proyecto?

- La implementación de un nuevo sistema administrativo (ERP)

- El diseño de una nueva tienda de Automóviles de Lujo

- La construcción de una carretera

- La emisión de recibos mensuales del consumo de telefonía

GENERAL – GENERAL

- Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección del proyecto es iterativo y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La elaboración gradual implica:

- Desarrollar procesos distintos para cada proyecto.

- Progresar estrictamente de acuerdo con el plan para la dirección del proyecto inicial.

- Que los procesos del proyecto se repiten a medida que se revela más información a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- Mejorar y detallar constantemente un plan, a medida que se cuenta con información más detallada y específica, y con estimados más precisos.

GENERAL – GENERAL

- Estás elaborando el reporte del estado del proyecto que debe serle entregado, lo más pronto posible a tu gerente, cuando descubres que varios de los miembros del equipo no están reportando las horas reales utilizadas en las actividades del proyecto. Esto ha ocasionado una alteración en las estadísticas del proyecto. ¿Cuál es la acción más apropiada que debe tomarse?

- Discutir los impactos de estas acciones con los miembros del equipo.

- Reportar las acciones de los miembros del equipo con sus gerentes funcionales.

- Continuar reportando información tal como te fue presentada.

- Proporcionar representaciones exactas y verdaderas en todos los reportes del proyecto.